Алтайский край

Администрация города Алейска

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__.__.2024                                                                                                        № ___

г. Алейск

Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству и обеспечению безопасности дорожного движения в городе Алейске» на 2025-2029 годы

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», улучшения эстетического и санитарного состояния территории города, улучшения транспортно-эксплуатационных показателей улично-дорожной сети города и повышения безопасности дорожного движения, руководствуясь постановлением администрации города от 25.12.2020 № 816 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Алейска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Проведение мероприятий по благоустройству и обеспечению безопасности дорожного движения в городе Алейске» на 2025-2029 годы (прилагается).

2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике администрации города Алейска осуществлять финансирование, связанное с реализацией мероприятий муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству и обеспечению безопасности дорожного движения в городе Алейске» на 2025-2029 годы в установленном законом порядке.

3. Постановление администрации города № 1247 от 09.10.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству и обеспечению безопасности дорожного движения в городе Алейске» на 2020-2024 годы признать утратившим силу с 01.01.2025 года.

4. Отделу по печати и информации администрации города (Пригаева О.К.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Алейска Алтайского края (www.aleysk22.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                                  И.В. Маскаев

Захваткина Ольга Викторовна,

8(38553) 2-45-82

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города от __.__.2024 № ___

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Проведение мероприятий по благоустройству и обеспечению безопасности дорожного движения в городе Алейске» на 2025-2029 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЛЕЙСКА

| Ответственный исполнитель программы | Комитет по ЖКХ, транспорту, строительству и архитектуре администрации г. Алейска |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | - Комитет по образованию и делам молодежи администрации г. Алейска; - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г. Алейска - Администрация г. Алейска |
| Участники программы | -Комитет по ЖКХ, транспорту, строительству и архитектуре администрации г. Алейска; - Комитет по образованию и делам молодежи администрации г. Алейска; - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г. Алейска; - Администрация г. Алейска |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Национальные, региональные проекты, реализуемые в рамках программы | Отсутствуют |
| Цели программы | 1. Улучшение эстетического, санитарного состояния территории города; 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей улично-дорожной сети города с повышением безопасности дорожного движения |
| Задачи программы | 1. Содержание внешнего вида территории города в эстетическом и соответствующем санитарным нормам и правилам состоянии с усовершенствованием внешнего вида; 2. Развитие улично-дорожной сети города; 3. Улучшение транспортного обслуживания населения; 4. Пропаганда безопасности дорожного движения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |
| Индикаторы и показатели программы | 1. Объем ликвидированных несанкционированных свалок, с начала реализации муниципальной программы, куб.м.; 2. Посадка деревьев, шт.; 3. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км; 4. Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог местного значения, %; 5. Количество установленных дорожных знаков, ед.; 6. Количество дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий, ед.; 7. Количество дорожно-транспортных происшествий, где пострадали или погибли люди, ед. 8. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек, чел. 9. Количество обучающихся в школах, участвующих в краевых, городских соревнованиях «Безопасное колесо», чел.; 10. Доля обучающихся в школах, обеспеченных световозвращающими приспособлениями, %; 11. Проведение в образовательных учреждениях города уроков безопасного поведения на дорогах, час. |
| Сроки и этапы реализации программы | С 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года |
| Объемы финансирования программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию программы, составляет 285879,49 тыс. руб., в том числе: средства краевого бюджета – 62039 тыс. руб.; средства бюджета города – 223840,49 тыс. руб. 2025 г. – 66210,85 тыс. руб. 2026 г. – 54665,65 тыс. руб. 2027 г. – 550011 тыс. руб. 2028 г. – 55001 тыс. руб. 2029 г. – 55001 тыс. руб. Объемы финансирования из бюджета города ежегодно уточняются в соответствии с бюджетами, утвержденными на очередной финансовый год |
| Справочно: объем налоговых расходов бюджета города Алейска в рамках реализации муниципальной программы (всего) | 0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Ликвидация 4000 куб.м. несанкционированных свалок за 5 лет. 2. Посадка 500 деревьев за 5 лет. 3. Ремонт 14 км автомобильных дорог за 5 лет. 4. Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям до 45,6%. 5. Установка 370 дорожных знаков за 5 лет. 6. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий до 2 ед. в год. 7. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, где пострадали или погибли люди до 20 ед. в год. 8. Отсутствие погибших людей в дорожно-транспортных происшествиях. 9. Увеличение количества обучающихся в школах, участвующих в краевых, городских соревнованиях «Безопасное колесо» до 100 чел. 10. Увеличение доли обучающихся в школах, обеспеченных световозвращающими приспособлениями до 100%. 11. Увеличение количества часов проведения в образовательных учреждениях города уроков безопасного поведения на дорогах до 100 час. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относятся обязанности по содержанию мест захоронения, зеленных насаждений территории городского округа, а также дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

Муниципальная программа «Проведение мероприятий по благоустройству и обеспечению безопасности дорожного движения в городе Алейске на 2025-2029 годы» (далее по тексту муниципальная программа, в соответствующем падеже) ориентирована на развитие и совершенствование улично-дорожной сети города, улучшение транспортно-эксплуатационных показателей улично-дорожной сети, повышение безопасности движения, проведение мероприятий по содержанию зеленых насаждений, улучшение санитарно-эпидемиологического благосостояния населения города, организацию работ по внешнему благоустройству города, содержанию сетей освещения улично-дорожной сети.

Общая площадь городских земель в пределах городской черты составляет 4387 га, площадь зеленых насаждений в городе составляет 24 га или 0,547%, для сохранения и улучшения внешнего вида территории города возникает необходимость проведения мероприятий по содержанию зеленых насаждений.

Немало важную роль в благоустройстве территории города играют следующие мероприятия:

- по содержанию малых архитектурных форм в надлежащем состоянии;

- по ликвидации несанкционированных свалок, ухудшающих санитарно-эпидемиологическое состояние и внешний вид города;

- по содержанию мест захоронения, в связи с постоянным расширением площади земельного участка и приведением внешнего вида в надлежащее состояние;

- по отлову безнадзорных животных, являющихся переносчиками различных болезнетворных бактерий и реальной угрозой для жителей города.

Улично-дорожная сеть является основой транспортного обслуживания и архитектурно-планировочной структуры города. Фактическая протяженность городских автомобильных дорог составляет 351 км, в том числе с твердым покрытием 197 км. Основные требования, предъявляемые к городским автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения. Качество дорожного покрытия большей части городских автомобильных дорог города не соответствует эксплуатационным требованиям, ежегодно осуществляется частичный ремонт дорожного полотна и расходуются значительные бюджетные средства. Пришли в негодность в силу времени, большой проходимости транспорта, в т.ч. большегрузного. Большинство улиц и проездов, особенно частного сектора, находятся без твердого покрытия. Таким образом, возникает острая необходимость в проведении ежегодных мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

Протяженность освещенных улиц в городе составляет 105,6 км или 77,8% к общей протяженности улично-дорожной сети города.

За последние три года на улично-дорожной сети города произошло следующее количество дорожно-транспортных происшествий:

2020 г. – 8 ДТП, где пострадали или погибли люди, 0 ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий;

2021 г. – 20 ДТП, где пострадали или погибли люди, 12 ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий.

2022 г. – 23 ДТП, где пострадали или погибли люди, 0 ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий;

С каждым годом повышаются требования комфортного проживания населения в городе, улучшения санитарного и экологического состояния на территории города, безопасности движения транспорта и пешеходов, что предполагает качественную работу по содержанию объектов благоустройства города.

Для решения вышеперечисленных вопросов требуется комплексный подход, и принятие неотложных мер по снижению доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства, не соответствующих нормативным требованиям, совершенствованию организации дорожного движения.

Ремонт, содержание и уборка улично-дорожной сети, ливневой канализации, искусственных сооружений на дорогах, эксплуатация и содержание сетей уличного освещения, объектов благоустройства и озеленения в условиях недостаточного финансирования и явного несоответствия фактического объема инвестиций проводятся соответствующими службами не в соответствии с действующими нормативами, что приводит к их разрушению.

В условиях дефицита бюджета города капитальные вложения в работы по приведению в нормативное состояние городских автомобильных дорог, сетей уличного освещения и объектов благоустройства должны носить целенаправленный и плановый характер.

Для решения указанных проблем необходимо планомерное проведение ремонта объектов внешнего благоустройства, обеспечение необходимого уровня санитарного состояния городских территорий, улучшения эстетического облика города, обустройства улично-дорожной сети техническими средствами регулирования дорожного движения.

2. Приоритеты политики города в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации.

2.1. Приоритеты политики города в сфере реализации муниципальной программы

Основными документами, регулирующими деятельность по благоустройству и обеспечению безопасности дорожного движения в городе, являются:

1. Земельный кодекс РФ;

2. Градостроительный кодекс РФ;

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Основными приоритетами политики города в сфере реализации муниципальной программы являются благоустройство города, развитие транспортной инфраструктуры города и снижение аварийности на дорогах.

2.2. Цели и задачи муниципальной программы

Основными целями муниципальной программы является улучшение эстетического, санитарного состояния территории города и транспортно-эксплуатационных показателей улично-дорожной сети города с повышением безопасности дорожного движения.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Содержание внешнего вида территории города в эстетическом и соответствующем санитарным нормам и правилам состоянии с усовершенствованием внешнего вида;

2. Развитие улично-дорожной сети города;

3. Улучшение транспортного обслуживания населения;

4. Пропаганда безопасности дорожного движения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы на территории города Алейска позволит:

1. Ликвидировать 4000 куб.м. несанкционированных свалок.

2. Посадить 500 деревьев.

3. Провести ремонт 14 км автомобильных дорог.

4. Увеличить долю автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям до 45,6%.

5. Установить 370 дорожных знаков.

6. Снизить количество дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий до 2 ед. в год.

7. Снизить количество дорожно-транспортных происшествий, где пострадали или погибли люди до 20 ед. в год.

8. Обеспечить отсутствие погибших людей в дорожно-транспортных происшествиях.

9. Увеличить количество обучающихся в школах, участвующих в краевых, городских соревнованиях «Безопасное колесо» до 100 чел.

10. Увеличить долю обучающихся в школах, обеспеченных световозвращающими приспособлениями до 100%.

11. Увеличить количество часов проведения в образовательных учреждениях города уроков безопасного поведения на дорогах до 100 час.

Индикаторы и показатели реализации муниципальной программы на территории города Алейска приведены в Таблице № 1.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы на территории города Алейска рассчитан на 5 лет с 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года. Этапы реализации муниципальной программы отсутствуют.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Программные мероприятия содержат перечень работ и услуг по содержанию зеленых насаждений, малых архитектурных форм, ликвидации несанкционированных свалок, содержанию мест захоронения, отлову безнадзорных животных, ремонту автомобильных дорог, установке дорожных знаков и нанесению дорожной разметки, содержанию улично-дорожной сети, содержанию системы освещения улично-дорожной сети, снижению уровня детского дорожного травматизма и агитации безопасности дорожного движения.

Полный перечень мероприятий муниципальной программы приведен  в Таблице 3.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Общий объем средств, направляемых на реализацию программы, составляет 296385,455 тыс. руб.,

в том числе:

средства краевого бюджета – 50055 тыс. руб.;

средства бюджета города – 246330,455 тыс. руб.

2025 г. – 59277, 091  тыс. руб.

2026 г. – 59277, 091  тыс. руб.

2027 г. – 59277, 091  тыс. руб.

2028 г. – 59277, 091  тыс. руб.

2029 г. – 59277, 091  тыс. руб.

Объемы финансирования из бюджета города ежегодно уточняются в соответствии с бюджетами, утвержденными на очередной финансовый год.

Сводная информация об объемах и источниках финансирования муниципальной программы по годам ее реализации приведена в таблице № 2.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Для поддержания зеленых насаждений (парков, скверов, газонов, цветников) в надлежащем состоянии факторами риска являются засуха, поражение насекомыми. Для снижения уровня риска планируются мероприятия по поливу и обезвреживанию насекомых.

Для осуществления ремонта автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием фактором риска является недостаточное финансирование. Для снижения уровня риска планируются предоставление субсидии из краевого дорожного фонда и создание муниципального дорожного фонда.

Для сетей уличного освещения автомобильных дорог фактором риска является обрыв линий электропередач и выход из строя оборудования уличного освещения. Для снижения уровня риска планируется проведения мероприятий по содержанию и текущему обслуживанию сетей и оборудования уличного освещения.

Для обстановки с дорожно-транспортными происшествиями по причине неудовлетворительных дорожных условий фактором риска является ненормативное состояние дорожного полотна автомобильных дорог. Для снижения уровня риска планируется проведение работ по ремонту автомобильных дорог и их содержанию.

Высокое количество дорожно-транспортных происшествий, где пострадали или погибли люди, обусловлено несоблюдение правил дорожного движения участниками движения. Для снижения уровня риска планируется проведение соревнований «Безопасное колесо» и организация агитации по безопасности дорожного движения.

6. Механизм реализации муниципальной программы

Текущее управление и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель в соответствии с постановлением администрации города от 25.12.2020 № 816  «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Алейска».

Оценка эффективности программы осуществляется согласно приложению 2 к постановлению администрации города от 25.12.2020 № 816 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Алейска».

Таблица № 2

Сводная информация об объемах и источниках финансирования муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Всего |
| Всего финансовых затрат, в том числе | 66210,85 | 54665,65 | 55001 | 55001 | 55001 | 2858879,49 |
| из краевого бюджета | 12493 | 12493 | 12351 | 12351 | 12351 | 62039 |
| из бюджета города | 53717,85 | 42172,65 | 42650 | 42650 | 42650 | 223840,49 |
| Капитальные вложения, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы, в том числе | 66210,85 | 54665,65 | 55001 | 55001 | 55001 | 2858879,49 |
| из краевого бюджета | 12493 | 12493 | 12351 | 12351 | 12351 | 62039 |
| из бюджета города | 53717,85 | 42172,65 | 42650 | 42650 | 42650 | 223840,49 |

Таблица № 1

Сведения

об индикаторах муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Еди- ница изме- рения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 (факт) | 2023 (оценка) | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Объем ликвидированных несанкционированных свалок, с начала реализации муниципальной программы | куб.м. | 635 | 635 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2. | Посадка деревьев | шт. | 470 | 470 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 4. | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог местного значения | % | 43,6 | 43,6 | 44 | 44,4 | 44,8 | 45,2 | 45,6 |
| 5. | Количество установленных дорожных знаков | ед. | 90 | 90 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 6. | Количество дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий | ед. | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Количество дорожно-транспортных происшествий, где пострадали или погибли люди | ед. | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8. | Количество погибших людей в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Количество обучающихся в школах, участвующих в краевых, городских соревнованиях «Безопасное колесо» | чел. | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 |
| 10. | Доля обучающихся в школах, обеспеченных световозвращающими приспособлениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Проведение в образовательных учреждениях города уроков безопасного поведения на дорогах | час. | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 |