Алтайский край

Администрация города Алейска

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_________                                                                                                               №____

г. Алейск

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алейск Алтайского края» на 2025-2029 годы

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», постановлением администрации города от 25.12.2020 № 816 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Алейска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алейск Алтайского края» на 2025-2029 годы (прилагается).

2. Постановление администрации города «Об утверждении муниципальной й программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алейск Алтайского края» на 2015-2024 годы от 26.11.2014 № 1453 признать утратившим силу с 01.01.2025.

3. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике администрации города Алейска осуществлять финансирование, связанное с реализацией мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алейск Алтайского края» на 2025-2029 годы в установленном законом порядке.

4. Отделу по печати и информации администрации города (Пригаева О.К.) опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского края».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                                  И.В. Маскаев

Захваткина Ольга Викторовна

8(38553) 2-45-82

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города от   .  .2024 №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алейск

Алтайского края» на 2025-2029 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЛЕЙСКА

| Ответственный исполнитель программы | Комитет по ЖКХ, транспорту, строительству и архитектуре администрации г. Алейска |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | -Администрация города - Комитет по ЖКХ, транспорту, строительству и архитектуре администрации г. Алейска - Комитет по образованию и делам молодежи администрации г. Алейска |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Национальные, региональные проекты, реализуемые в рамках программы | Отсутствуют |
| Цели программы | 1. Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости, обеспечение надежной и эффективной работы систем водоснабжения и водоотведения. 2. Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости, обеспечение надежной и эффективной работы систем теплоснабжения, горячего водоснабжения. 3. Улучшение жилищных условий проживания граждан города. 4. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства. |
| Задачи программы | 1. Модернизация и ремонт систем водоснабжения и водоотведения. 2. Модернизация и ремонт системы теплоснабжения и горячего водоснабжения. 3. Ремонт домов и помещений. 4. Создание запасов. |
| Индикаторы и показатели программы | 1. Протяженность реконструированных и построенных водопроводных сетей. 2. Протяженность отремонтированных водопроводных сетей. 3. Протяженность отремонтированных сетей водоотведения. 4. Количество приобретенных водогрейных котлов на муниципальные котельные. 5. Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. 6. Количество капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов. |
| Сроки и этапы реализации программы | С 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года. Этапы реализации муниципальной программы отсутствуют |
| Объемы финансирования программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию программы, составляет 16250 тыс. руб., в том числе: из Фонда ЖКХ - 0 тыс. руб. из краевого бюджета - 0 тыс. руб. из бюджета города – 16250 тыс. руб. из внебюджетных источников –0 тыс. руб. 2025 г. – 3010 тыс. руб. 2026 г. – 3310 тыс. руб. 2027 г. – 3310 тыс. руб. 2028 г. – 3310 тыс. руб. 2029 г. – 3310 тыс. руб. Объемы финансирования из бюджета города ежегодно уточняются в соответствии с бюджетами, утвержденными на очередной финансовый год. |
| Справочно: объем налоговых расходов бюджета города Алейска в рамках реализации муниципальной программы (всего) | 0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Ремонт 1,5 км сетей водопровода, 0,5 км сетей водоотведения, 0,5 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. 2. Проведение капитального ремонта 35 многоквартирных домов. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

В настоящее время деятельность объектов коммунальной инфраструктуры в городе характеризуется низким качеством предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным использованием энергоресурсов, загрязнением окружающей среды.

Высокие инвестиционные риски, несовершенство договорных отношений, несбалансированность бюджета организаций коммунального комплекса, отсутствие эффективных процедур формирования и изменения тарифов препятствуют привлечению частных инвестиций в коммунальный сектор.

Содержание коммунального хозяйства в его нынешнем виде непосильно как для потребителей коммунальных услуг, так и для бюджетной сферы муниципального образования.

Причинами возникновения проблем в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения являются:

1. Аварийное состояние и высокий уровень износа основных фондов:

• сети и объекты теплоснабжения – 60 % (дата постройки 1975-1995 гг.)

• сети и объекты водоснабжения – 62% (дата постройки 1915-2007 гг.);

• сети и объекты водоотведения – 55% (дата постройки 1967-1998 гг.).

Причинами высокого уровня износа являются недостаточное финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств минимальным потребностям.

Следствием высокого износа основных фондов в коммунальном секторе является низкое качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее требованиям потребителей.

2. Высокие непроизводительные потери

тепловой энергии:

2020 г. – 27%;

2021 г. – 29,6%;

2022 г. – 16,4%.

воды:

2020 г. – 8%;

2021 г. – 7,8%;

2022 г. – 7,8%.

3. Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше, так количество аварий на сетях

теплоснабжения:

2020 г. – 1 ед.;

2021 г. – 2 ед.;

2022 г. – 1 ед.

водоснабжения:

2020 г. – 45 ед.;

2021 г. – 41 ед.;

2022 г. – 21 ед.

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в границах муниципальных образований относится к вопросам местного значения, с учетом отсутствия у муниципального образования и организаций коммунального комплекса достаточных средств на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, то возникает необходимость решения данной проблемы комплексным (программным) методом.

2. Приоритеты политики города в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты политики города в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты политики города в сфере жилищно-коммунального хозяйства на период до 2029 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в стратегических документах в соответствии с постановлением администрации города от 25.12.2020 № 816  «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Алейска»:

1. Жилищный кодекс РФ;

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

4. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

5. Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Основными приоритетом политики города в сфере реализации муниципальной программы являются строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры направленные на решение задач, связанных с максимальным внедрением современных технологий и оборудования, повышением надежности, качества и долговечности объектов жизнеобеспечения коммунальной инфраструктуры города.

2.2. Цели и задачи муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

1. Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости, обеспечение надежной и эффективной работы систем водоснабжения и водоотведения..

2. Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости, обеспечение надежной и эффективной работы систем теплоснабжения, горячего водоснабжения.

3. Улучшение жилищных условий проживания граждан города.

4. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнить ряд задач:

1. Модернизация и ремонт систем водоснабжения и водоотведения.

2.Модернизация и ремонт системы теплоснабжения и горячего водоснабжения.

3. Ремонт домов и помещений.

4. Создание запасов.

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы планируется достижение следующих конечных результатов:

1. Ремонт 1,5 км сетей водопровода, 0,5 км сетей водоотведения, 0,5 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

2. Приобретение 9 водогрейных котлов на муниципальные котельные.

3. Проведение капитального ремонта 35 многоквартирных домов.

Индикаторы и показатели реализации муниципальной программы на территории города Алейска приведены в таблице № 1.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы на территории города Алейска рассчитан на 5 лет с 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года. Этапы реализации муниципальной программы отсутствуют.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Программные мероприятия содержат перечень работ и услуг по модернизации и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, горячего водоснабжения, ремонту домов и помещений.

Краткая характеристика мероприятий:

- Мероприятие по разработке схемы водоснабжения, водоотведения связано с выполнением требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Мероприятие по реконструкции и строительству водопроводных сетей направлено на реализацию проекта «Реконструкция и строительство водопроводных сетей в городе Алейске Алтайского края» (2 этап).

- Мероприятие по разработке ПСД строительства, реконструкции сетей водоотведения позволит разработать документацию для замены ветхих и строительства новых сетей водоотведения.

- Мероприятия по ремонту водопроводных сетей, объектов водоснабжения, сетей водоотведения, объектов водоотведения направлены на текущий ремонт объектов муниципальной собственности.

- Мероприятие по приобретению, монтаж, котлов и котельного оборудования позволит обновить ветхое оборудование на муниципальных котельных.

- Мероприятия по ремонту сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения направлены на текущий ремонт объектов муниципальной собственности.

- Мероприятие по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов связано с выполнением закона Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» и реализацией краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 - 2043 годы».

- Мероприятие по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений направлено на выполнение полномочий по содержанию муниципального жилищного фонда.

- Мероприятие по техническому обследованию многоквартирных жилых домов, муниципальных жилых помещений позволит проводить экспертную оценку технического состояния объектов.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в таблице № 2.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Общий объем средств, направляемых на реализацию программы, составляет 12550 тыс. руб.,

в том числе: из Фонда ЖКХ - 0 тыс. руб., из краевого бюджета - 0 тыс. руб., из бюджета города – 12550 тыс. руб., из внебюджетных источников – 29000 тыс. руб.

2025 г. – 2510 тыс. руб., 2026 г. – 2510 тыс. руб., 2027 г. – 2510 тыс. руб., 2028 г. – 2510 тыс. руб., 2029 г. – 2510 тыс. руб.

Объемы финансирования из бюджета города ежегодно уточняются в соответствии с бюджетами, утвержденными на очередной финансовый год.

Сводная информация об объемах и источниках финансирования муниципальной программы по годам ее реализации приведена в таблице № 3.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Высокая аварийность и низкое качество предоставления услуг в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и горячего водоснабжения связана с высоким уровнем износа основных фондов, для снижения уровня риска планируются мероприятия по модернизации и ремонту систем коммунальной инфраструктуры.

Низкий уровень жилищных условий граждан города связан с отсутствием своевременных мер по капитальному ремонту жилищного фонда. Для снижения уровня риска планируются мероприятия по ремонту домов и помещений.

6. Механизм реализации муниципальной программы

Текущее управление и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель в соответствии с постановлением администрации города от 25.12.2020 № 816  «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Алейска».

Оценка эффективности программы осуществляется согласно приложению 2 к постановлению администрации города от 25.12.2020 № 816 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Алейска».

Таблица № 1

Сведения

об индикаторах муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Еди- ница изме- рения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 (факт) | 2023 (оценка) | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Протяженность реконструированных и построенных водопроводных сетей | м | 100 | 1578 | 17879 | - | - | - | - |
| 2 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | м | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | Протяженность отремонтированных сетей водоотведения | м | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения | м | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов | ед. | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Таблица № 3

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Всего |
| Всего финансовых затрат, в том числе | 3010 | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | 16250 |
| из Фонда ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из бюджета города | 3010 | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | 16250 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из бюджета города | 3010 | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | 16250 |
| НИОКР, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города |  |  |  |  |  |  |