Алтайский край

Администрация города Алейска

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

24.12.2013   № 1837

г. Алейск

Об утверждении ведомственной целевой программы «Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Алейска Алтайского края на 2014-2016»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от 30.03.1999 № 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением администрации города Алейска Алтайского края от 29.12.2007 № 1492 «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ»,  в целях обеспечения санитарно-гигиенических требований пребывания учащихся и воспитанников в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях города Алейска Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Алейска Алтайского края на 2014-2016» (приложение).

2. Комитету по образованию и делам молодежи администрации города Алейска (Попова Е.В.) разместить настоящее постановление на официальном Интернет - сайте Комитета по образованию и делам молодежи администрации города Алейска.

3. Отделу по печати и информации администрации города Алейска (Смагиной Т.В.) разместить настоящее постановление на официальном Интернет - сайте администрации города и опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Н.Ю. Жмылеву.

 Глава администрации города                                                    В.Н. Серикова

Салькова Елена Ивановна

2-13-52

Приложение
к постановлению
администрации города Алейска

Алтайского края

от 24.12.2013 N 1837

#### ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

### «Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Алейска Алтайского края

### на 2014-2016»

###

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Алейска Алтайского края на 2014-2016» |
| Субъект бюджетного планирования  | Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска |
| Цель программы | Обеспечение санитарно-гигиенических требований пребывания учащихся и воспитанников в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях города Алейска Алтайского края |
| Задачи программы | 1.Предупреждение аварийных ситуаций, связанных с техническим состоянием зданий и систем жизнеобеспечения муниципальных бюджетных образовательных учреждений.2. Создание комфортной среды пребывания детей и подростков в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях.                  |
| Целевые  индикаторы  и показатели программы | 1.Доля зданий, в которых выполнен ремонт строительных конструкций.2. Доля зданий, в которых выполнен ремонт отопительных систем.3. Доля зданий, в которых выполнен ремонт электрических систем.4. Доля зданий, в которых выполнен ремонт вентиляционных систем.                           |
|  Программные мероприятия | Мероприятия программы предусматривают основные виды работ, проводимых в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, в том числе:- проектно-сметные работы по капитальному ремонту крыши;- техническая инвентаризация объекта;- выполнение документации строительного контроля;- капитальный ремонт крыши, здания, кровли;- текущий ремонт потолка, отопления, электропроводки и электрооборудования   |
| Сроки реализации мероприятий программы | 2014-2016 |
| Объемы и источники финансирования программы по годам | Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета города Алейска в размере 28794,3 тыс. руб. в том числе по годам:2014 – 3062,1 тыс. руб.2015 – 9232,2 тыс. руб.2016 – 16500,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | - улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальных бюджетных образовательных учреждений, снижение износа зданий до 50 процентов; - создание безопасных и комфортных условий для участников образовательного процесса;             - приведение материально-технической базы объектов в соответствие с нормативными требованиями; - снижение вероятности возникновения аварий на строительных конструкциях зданий и инженерных сетях в муниципальных бюджетных  образовательных учреждениях.                                                                            |

####

#### Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

####

В соответствии с действующим законодательством РФ к компетенции органов местного самоуправления относятся обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций; предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях. Необходимым условием при организации образовательной деятельности является обеспечение безопасных условий для детей и работников при проведении образовательного процесса. Согласно статей  28 и 41 Федерального  закона от 29.12.2012  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"образовательная организация создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

В муниципальном образовании город Алейск Алтайского края общедоступное и бесплатное образование по программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей  предоставляется детям в 15 муниципальных бюджетных  образовательных учреждениях, на балансе которых находится 18 зданий, в том числе:

- в системе дошкольного образования (6 учреждений) - 9 зданий,

- в системе основного общего образования (2 учреждения) - 2 здания,

- в системе среднего общего образования (5 учреждений) - 5 зданий,

- в системе дополнительного образования детей (2 учреждения) - 2 здания.

Некоторые образовательные учреждения имеют на своих территориях постройки  (теплицу,  прогулочные веранды и др.).

Здания образовательных учреждений эксплуатируются от 11 до 62 лет и не соответствуют современным требованиям санитарно-гигиенических норм, неудобны в технической эксплуатации, эстетически непривлекательны. Износ отдельных зданий достигает 65 процентов.

За время эксплуатации образовательных учреждений города Алейска частичный капитальный ремонт проводился только в: МБОУ СОШ  № 7 г. Алейска, МБОУ – лицей г. Алейска, МБДОУ детский сад № 16 (частично), МБДОУ детский сад № 8 (одно здание), МБОУ ООШ № 3, МБОУ СОШ  №2.

В настоящее время требуют частичного капитального ремонта здания МБОУ СОШ № 4, МБОУ ДОД ЦДТ.

Также вызывает опасения техническое состояние коммуникаций, которые характеризуются высокой степенью износа, аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Действующие нормативы периодичности капитального ремонта на данный момент не соблюдаются ни по одному объекту учреждений образования.

Кровли большинства объектов выполнены с использованием устаревших технологий и не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к ограждающим конструкциям зданий. Покрытие кровель и утеплитель со временем приходят в негодное состояние, что создает аварийные ситуации и приводит к тепловым потерям.

Находятся в ветхом состоянии и требуют замены оконные и дверные блоки. Электрические сети изначально не рассчитаны на нагрузку, необходимую для эксплуатации современного оборудования.

Нормативный срок службы трубопроводов систем отопления составляет 30 лет, а это значит, что  учреждениям образования требуется капитальный ремонт систем отопления. В школах требуется замена устаревшего сантехнического оборудования.

Невыполнение тех или иных видов работ капитального характера в определенные сроки является  нарушением требований контролирующих органов и ресурсоснабжающих организаций, создает опасные условия пребывания в зданиях и на территориях образовательных учреждений для учащихся, воспитанников и сотрудников.

Однако программно-целевое управление сопряжено с определенными рисками, связанными с невыполнением в полном объеме принятых финансовых обязательств, повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию программы.

Способами ограничения указанных рисков могут служить организация регулярного контроля за ходом выполнения мероприятий программы и своевременная корректировка указанных мероприятий.

####  Основные цели и задачи программы

####

Настоящая программа разработана для достижения следующей цели:

обеспечение санитарно-гигиенических требований пребывания учащихся и воспитанников в образовательных учреждениях города Алейска.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

#### 1.Предупреждение аварийных ситуаций, связанных с техническим состоянием зданий и систем жизнеобеспечения муниципальных бюджетных образовательных учреждений.

#### 2. Создание комфортной среды пребывания детей и подростков в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях.

####

#### Срок реализации программы

####

Срок реализации программы с 2014 по 2016 г.г.

**Перечень программных мероприятий**

#### Мероприятия программы предусматривают основные виды работ, проводимых в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, в том числе:

#### - проектно-сметные работы по капитальному ремонту крыши;

#### - техническая инвентаризация объекта;

#### - выполнение документации строительного контроля;

#### - капитальный ремонт крыши, здания, кровли;

#### - текущий ремонт потолка, отопления, электропроводки и электрооборудования.

#### План проведения программных мероприятий приведен в Приложении.

#### Обоснование финансового обеспечения программы

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления расходов | Финансовые затраты в ценах 2013 года (в тыс.руб.) |
| всего | В том числе |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Всего финансовых затрат | 28794,3 | 3062,1 | 9232,2 | 16500,0 |
| В том числе из бюджета города | 28794,3 | 3062,1 | 9232,2 | 16500,0 |

Объемы финансирования программы за счет средств бюджета города Алейска носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета города Алейска на очередной финансовый год, исходя из возможностей  бюджета города.

#### Методика оценки эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы и использования выделенных средств бюджета города будет обеспечена за счет рационального использования финансовых ресурсов программы и исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации мер по программе будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые  индикаторы | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| факт % | прогноз % |
| 1. | Доля зданий, в которых выполнен ремонт строительных конструкций | 20 | 40 | 53 | 67 |
| 2. | Доля зданий, в которых выполнен ремонт отопительных систем | 20 | 27 | 27 | 27 |
| 3. | Доля зданий, в которых выполнен ремонт электрических систем. | 7 | 13 | 20 | 20 |
| 4. | Доля зданий, в которых выполнен ремонт вентиляционных систем    | 53 | 53 | 53 | 67 |

Примечание: значения целевых индикаторов рассчитаны по отношению к общему количеству образовательных учреждений по состоянию на 01.11.2013.

####  Ожидаемые конечные результаты программы

####

Ожидаемые конечные результаты программы:

#### - улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальных бюджетных образовательных учреждений, снижение износа зданий до 50 процентов;

####  - создание безопасных и комфортных условий для участников образовательного процесса;

####  - приведение материально-технической базы объектов в соответствие с нормативными требованиями;

- снижение вероятности возникновения аварий на строительных конструкциях зданий и инженерных сетях в муниципальных бюджетных  образовательных учреждениях.

**Управление и контроль за ходом реализации программы**

Контроль за ходом реализации программы осуществляют Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска.

Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств; представляет отчеты о целевом использовании средств в установленном порядке; разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из бюджета города для финансирования программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации программы.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед Комитетом по образованию и делам молодежи администрации города Алейска о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению Комитета по образованию и делам молодежи администрации города Алейска.