##### **Алтайский край**

### Администрация города Алейска

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27.02.2013                                                                                                         № 54-р

г. Алейск

# О мерах по подготовке и проведению

весеннего паводка 2013 года

С целью снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики города в период весеннего половодья:

1. Утвердить план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории города в период весеннего половодья 2013 года (прилагается).

2. Всем руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от форм собственности во избежание подтопления территории города до начала весеннего паводка очистить от снега подведомственную и прилегающую территорию, пропускные трубы ливневых каналов, кюветы от снега и льда.

3. Гражданам, имеющим земельные участки, жилье и другие строения, провести своевременные работы по очистке от снега крыш, водосточных труб, канав и кюветов на своих участках и прилегающей территории с целью свободного пропуска талых вод.

4. Комитету по образованию и делам молодежи администрации города (Попова Е.В.), директору КГБОУ НПО «ПУ № 43» (Ровейн Я.Я.) проводить разъяснительную работу с детьми и их родителями по соблюдению правил безопасности в период ледохода и паводка.

5. Городской эвакуационной комиссии (Н.Ю. Жмылева) быть в готовности к проведению эвакуации населения из районов подтопления, обеспечению условий жизнеобеспечения пострадавшего населения в соответствии с распоряжением администрации города от 12.03.2012 № 96-р

6. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике администрации города (Рыжих Н.Г.) обеспечить финансирование работ по организации и проведению весеннего паводка за счет средств резервного фонда администрации города, предусмотренных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий стихийных бедствий.

7. Данное распоряжение опубликовать в газете «Маяк труда».

        8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города С.В. Теплова.

Глава администрации города                                                                        В.Н. Серикова

Герман Виктор Владимирович

2-23-36

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

города Алейска

от 27.02.2013 № 54-р

**ПЛАН**

**основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории города в период весеннего половодья 2013 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№пп | Проводимые мероприятия | Датапрове-дения | Ответственные исполнители | Отм.о  вып. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заседание КЧС и ПБ | 06.03.2013 | Председатель КЧС и ПБ города |   |
| 2 | Проведение разъяснительной работы через местные СМИ, официальный сайт администрации города с населением о потенциальной опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период | постоянно | Отдел по печати и информации администрации города, отдел по делам ГО и ЧС администрации города |   |
| 3 | Создание аварийного запаса:- гипохлорида кальция- ГСМ- щебня и других материально-технических средств | до 15.03 | МУП «Коммунальщик», МУП «Алейскводоканал», филиал «Алейские МЭС»  |   |
| 4 | Проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпиде-мических мероприятий, направ-ленных на предупреждение зараже-ния острыми кишечными инфек-циями населения города | март-апрель | КГБУЗ «Алейская ЦРБ», филиал «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» по г. Алейску и 6 районам |   |
| 5 | Ревизия оборудования водоснабже- ния, проведение работ по его герме-тизации и укреплению | до 15.03 | МУП «Алейскводоканал» |   |
| 6 | Заключение договоров с организациями на проведение работ по подготовке к проведению и сопровождению паводка: (включая и привлечение откачивающей техники) | до 15.03 | Администрация города (отдел по делам ГО и ЧС)МУП «Коммунальщик», МУП «Алейскводоканал», филиал «Алейские МЭС», ООО «Наш дом», ОАО «Городской рынок», Алейское ГорПО, ГУП «Алейское ДСУ-3», Алейская ПМК ОАО «Барнаулводстрой», МУП «ПЖЭУ-1» |   |
| 7 | Усиление креплений опор ВЛЭП в грунте в зонах возможного подтоп-ления и на болотистых участках | до 15.03 | филиал «Алейские МЭС»  |   |
| 8 | Подготовка спасательного звена на воде | до 15.03 | МУП «Коммунальщик» |   |
| 9 | Контроль за качеством питьевой воды | постоянно | Филиал «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» по г. Алейску и 6 районам, МУП «Алейскводоканал» |   |
| 10 | Подготовка аварийно-восстанови-тельных бригад с закреплением объектов (участков) на весь период паводка | до 15.03 | МУП «Коммунальщик», МУП «Алейскводоканал», филиал «Алейские МЭС», ООО «Алейская тепловая компания», управляющие компании |      |
| 11 | Уточнение списка населения города на случай временной эвакуации из затапливаемых районов города, вручение памяток на случай эвакуации | до 15.03 | Городская эвакуационная комиссия    |   |
| 12 | Промывка водосточных труб и закрытых ливневых канализаций | март | МУП «Коммунальщик»  |   |
| 13 | Уточнение порядка взаимодействия с гидропостом Алейской метеостанции | с началом паводка | ЕДДС города |   |
| 14 | Оповещение населения об угрозе затопления (подтопления) и необхо-димости эвакуации (временного от-селения) из опасных районов | при угрозе  затоп-ления, подто-пления | Городская эвакокомиссия, ЕДДС города (система оповещения ГО города), МО МВД России «Алейский» (с привлечением автомобилей, оборудованных СГУ) |   |
| 15 | Подготовка транспорта для вывоза эвакуируемого населения на случай временного отселения  из затапли-ваемых районов | до 15.03 | Городская эвакокомиссия, МУП «Коммунальщик», Алейская автошкола ДОСААФ России,  |   |
| 16 | Подготовка пунктов временного размещения (ПВР) эвакуируемого населения  из затапливаемых районов | до 15.03 | Городская эвакокомиссия, КГБОУ НПО «ПУ №43», МБУ ДОД ДЮСШ, КГС (К) ОУ «Алейская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» |   |
| 17 | Обследование гидротехнических сооружений – полей фильтрации | до 15.03 | МУП «Алейскводоканал», ОАО «Алейский маслосыркомбинат» |   |
| 18 | Сопровождение ледохода,  получение (представление) оперативной информации о паводковой обста-новке | на период паводка | Отдел по делам ГО и ЧС администрации города, ЕДДС города |   |
| 19 | Вывоз снега с территории города на площадки складирования, очистка придорожных кюветов и сточных канав | март – апрель | МУП «Коммунальщик»,организации и население города |   |
| 20 | Уточнение Плана взаимодействия с Алейским гарнизоном | до 15.03 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации города |   |
| 21 | Проверка и приведение в рабочее состояние уличного освещения в районах возможного подтопления | до 15.03 | МУП «Коммунальщик», филиал «Алейские МЭС» |   |
| 22 | Проверка исправности и готовности к работе стационарных и переносных средств радиосвязи | до 15.03 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации города, ЕДДС города, МУП «Коммунальщик», МУП «Алейскводоканал», филиал «Алейские МЭС», КГБУЗ «Алейская ЦРБ» |   |