Алтайский край

Администрация города Алейска

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.11.2014                                                                                                                № 1453

г. Алейск

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алейск Алтайского края на 2015-2019 годы»

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», постановлением администрации города от 23.04.2014 № 483 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Алейска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алейск Алтайского края на 2015-2019 годы» (прилагается).

2. Постановления администрации города «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алейск Алтайского края» на 2011-2015 годы от 01.07.2011 № 808, «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алейск Алтайского края» на 2011-2015 годы» от 19.08.2014 № 1029 признать утратившими силу с 01.01.2015.

3. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике администрации города Алейска осуществлять финансирование, связанное с реализацией мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алейск Алтайского края на 2015-2019 годы» в установленном законом порядке.

4. Отделу по печати и информации администрации города (Сухно Ф.Н.) опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского края».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города                                                                     В.Н. Серикова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города от 26.11.2014 № 1453

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алейск

Алтайского края на 2015-2019 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЛЕЙСКА

| Ответственный исполнитель программы | Комитет по ЖКХ, транспорту, строительству и архитектуре администрации г. Алейска |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | -Комитет по ЖКХ, транспорту, строительству и архитектуре администрации г. Алейска - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г. Алейска |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели программы | 1. Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости, обеспечение надежной и эффективной работы систем водоснабжения и водоотведения. 2. Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости, обеспечение надежной и эффективной работы систем теплоснабжения, горячего водоснабжения. 3. Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости, обеспечение надежной и эффективной работы системы обращения с отходами. 4. Обеспечение надежной и эффективной работы системы электроснабжения. 5. Улучшение жилищных условий проживания граждан города. |
| Задачи программы | 1. Модернизация и ремонт систем водоснабжения и водоотведения. 2. Модернизация и ремонт системы теплоснабжения и горячего водоснабжения. 3. Модернизация системы обращения с отходами. 4. Строительство линий электропередач, установка трансформаторных подстанций. 5. Ремонт домов и помещений. 6. Переселения граждан из аварийного жилищного фонда. |
| Индикаторы и показатели программы | 1. Протяженность реконструированных и построенных водопроводных сетей. 2. Протяженность отремонтированных водопроводных сетей. 3. Протяженность отремонтированных сетей водоотведения. 4. Количество приобретенных водогрейных котлов на муниципальные котельные. 5. Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. 6. Количество приобретенной техники для системы обращения с отходами. 7. Количество капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов. 8. Количество расселенных аварийных домов |
| Сроки и этапы реализации программы | С 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года. Этапы реализации муниципальной программы отсутствуют |
| Объемы финансирования программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию программы, составляет 142070,7 тыс. руб., в том числе: из Фонда ЖКХ - 20528,1 тыс. руб. из краевого бюджета - 8646,30 тыс. руб. из бюджета города – 83896,30 тыс. руб. из внебюджетных источников – 29000 тыс. руб. 2015 г. – 44770,7 тыс. руб. 2016 г. – 14700 тыс. руб. 2017 г. – 39200 тыс. руб. 2018 г. – 36200 тыс. руб. 2019 г. – 7200 тыс. руб. Объемы финансирования из бюджета города ежегодно уточняются в соответствии с бюджетами, утвержденными на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Проведение реконструкции и строительства водопроводных сетей, протяженностью 17,9 км. 2. Ремонт 2 км сетей водопровода, 2 км сетей водоотведения, 1 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. 3. Приобретение 9 водогрейных котлов на муниципальные котельные. 4. Приобретение 4 ед. техники для системы обращения с отходами. 5. Проведение капитального ремонта 13 многоквартирных домов. 6. Расселение 4 аварийных домов. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

В настоящее время деятельность объектов коммунальной инфраструктуры в городе характеризуется низким качеством предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным использованием энергоресурсов, загрязнением окружающей среды.

Высокие инвестиционные риски, несовершенство договорных отношений, несбалансированность бюджета организаций коммунального комплекса, отсутствие эффективных процедур формирования и изменения тарифов препятствуют привлечению частных инвестиций в коммунальный сектор.

Содержание коммунального хозяйства в его нынешнем виде непосильно как для потребителей коммунальных услуг, так и для бюджетной сферы муниципального образования.

Причинами возникновения проблем в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения являются:

1. Аварийное состояние и высокий уровень износа основных фондов:

• сети и объекты теплоснабжения – 60 % (дата постройки 1975-1995 гг.)

• сети и объекты водоснабжения – 62% (дата постройки 1915-2007 гг.);

• сети и объекты водоотведения – 55% (дата постройки 1967-1998 гг.).

Причинами высокого уровня износа являются недостаточное финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств минимальным потребностям.

Следствием высокого износа основных фондов в коммунальном секторе является низкое качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее требованиям потребителей.

2. Высокие непроизводительные потери

тепловой энергии:

2011 г. – 19,5%;

2012 г. – 18,8%;

2013 г. – 21,9%.

воды:

2011 г. – 16,5%;

2012 г. – 22,2%;

2013 г. – 14,4%.

3. Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше, так количество аварий на сетях

теплоснабжения:

2011 г. – 2 ед.;

2012 г. – 3 ед.;

2013 г. – 1 ед.

водоснабжения:

2011 г. – 185 ед.;

2012 г. – 322 ед.;

2013 г. – 360 ед.

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в границах муниципальных образований относится к вопросам местного значения, с учетом отсутствия у муниципального образования и организаций коммунального комплекса достаточных средств на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, то возникает необходимость решения данной проблемы комплексным (программным) методом.

2. Приоритеты политики города в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты политики города в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты политики города в сфере жилищно-коммунального хозяйства на период до 2019 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

1. Жилищный кодекс РФ;

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

4. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

5. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

6. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

7. Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Основными приоритетом политики города в сфере реализации муниципальной программы являются строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры направленные на решение задач, связанных с максимальным внедрением современных технологий и оборудования, повышением надежности, качества и долговечности объектов жизнеобеспечения коммунальной инфраструктуры города.

2.2. Цели и задачи муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

1. Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости, обеспечение надежной и эффективной работы систем водоснабжения и водоотведения.

2. Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости, обеспечение надежной и эффективной работы систем теплоснабжения, горячего водоснабжения.

3. Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости, обеспечение надежной и эффективной работы системы обращения с отходами.

4. Обеспечение надежной и эффективной работы системы электроснабжения.

5. Улучшение жилищных условий проживания граждан города.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнить ряд задач:

1. Модернизация и ремонт систем водоснабжения и водоотведения.

2. Модернизация и ремонт системы теплоснабжения и горячего водоснабжения.

3. Модернизация системы обращения с отходами.

4. Строительство линий электропередач, установка трансформаторных подстанций.

5. Ремонт домов и помещений.

6. Переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы планируется достижение следующих конечных результатов:

1. Проведение реконструкции и строительства водопроводных сетей, протяженностью 17,9 км.

2. Ремонт 2 км сетей водопровода, 2 км сетей водоотведения, 1 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

3. Приобретение 9 водогрейных котлов на муниципальные котельные.

4. Приобретение 4 ед. техники для системы обращения с отходами.

5. Проведение капитального ремонта 13 многоквартирных домов.

6. Расселение 4 аварийных домов.

Индикаторы и показатели реализации муниципальной программы на территории города Алейска приведены в таблице № 1.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы на территории города Алейска рассчитан на 5 лет с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года. Этапы реализации муниципальной программы отсутствуют.

Таблица № 1

Сведения

об индикаторах муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Еди- ница изме- рения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 (факт) | 2014 (оценка) | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Протяженность реконструированных и построенных водопроводных сетей | м | 11200 | 1578 | 17879 | - | - | - | - |
| 2 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | м | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | Протяженность отремонтированных сетей водоотведения | м | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | Количество приобретенных водогрейных котлов на муниципальные котельные | шт. | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения | м | 335 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | Количество приобретенной техники для системы обращения с отходами | ед. | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов | ед. | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Количество расселенных аварийных домов |  | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - |

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Программные мероприятия содержат перечень работ и услуг по модернизации и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, горячего водоснабжения, обращения с отходами, строительству линий электропередач, установке трансформаторных подстанций, ремонту домов и помещений, переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Краткая характеристика мероприятий:

- Мероприятие по разработке схемы водоснабжения, водоотведения связано с выполнением требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Мероприятие по реконструкции и строительству водопроводных сетей направлено на реализацию проекта «Реконструкция и строительство водопроводных сетей в городе Алейске Алтайского края» (2 этап).

- Мероприятие по разработке ПСД строительства, реконструкции сетей водоотведения позволит разработать документацию для замены ветхих и строительства новых сетей водоотведения.

- Мероприятия по ремонту водопроводных сетей, объектов водоснабжения, сетей водоотведения, объектов водоотведения направлены на текущий ремонт объектов муниципальной собственности.

- Мероприятие по приобретению, монтаж, котлов и котельного оборудования позволит обновить ветхое оборудование на муниципальных котельных.

- Мероприятие по капитальному ремонту котлов и котельного обусловлено строительством универсального спортивного комплекса, переключением части потребителей тепловой энергии от предприятия ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова к котельной № 13. В связи с этим возникла необходимость капитального ремонта котельной № 13. Также данное мероприятие позволит провести капитальный ремонт оборудования на муниципальных котельных.

- Мероприятия по ремонту сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения направлены на текущий ремонт объектов муниципальной собственности.

- Мероприятие по переработке проектно-сметной документации строительства полигона твердых бытовых отходов обусловлено изменением законодательства в сфере с обращением отходов.

- Мероприятие по строительству полигона твердых бытовых отходов направлено на приведение объектов размещения отходов в соответствии с законодательством.

- Мероприятие по приобретению, монтажу техники и оборудования для системы обращения с отходами направлено на обновление автопарка муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик» г. Алейска.

- В связи со строительством новых жилых секторов в западной части города, отдаленных от коммунальной инфраструктуры, возникает необходимость строительства новых электрических сетей в этих районах.

Опосредованное подключение жителей в районе ГУП ДХ АК «Алейское ДСУ-3» через трансформаторную подстанцию данного предприятия приводит к возможности перебоев в электроснабжении жителей в связи, с чем возникает необходимость установки трансформаторной подстанции для непосредственного соединения к сетям гарантирующего поставщика электроэнергии.

- Мероприятие по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов связано с выполнением закона Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» и реализацией краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 - 2043 годы».

- Мероприятие по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений направлено на выполнение полномочий по содержанию муниципального жилищного фонда.

- Мероприятие по техническому обследованию многоквартирных жилых домов, муниципальных жилых помещений позволит проводить экспертную оценку технического состояния объектов.

- Мероприятие по переводу многоквартирного дома (пер. Безымянный, № 4) на автономное теплоснабжение связано с выводом котельной ДХО «Алейская ПМК» ОАО «Барнаулводстрой» из эксплуатации.

- Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда связано с выполнением Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и реализацией краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 - 2017 годы».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в таблице № 2.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Общий объем средств, направляемых на реализацию программы, составляет 142070,7 тыс. руб.,

в том числе: из Фонда ЖКХ - 20528,1 тыс. руб., из краевого бюджета - 8646,30 тыс. руб., из бюджета города – 83896,30 тыс. руб., из внебюджетных источников – 29000 тыс. руб.

2015 г. – 44770,7 тыс. руб., 2016 г. – 14700 тыс. руб., 2017 г. – 39200 тыс. руб., 2018 г. – 36200 тыс. руб., 2019 г. – 7200 тыс. руб.

Объемы финансирования из бюджета города ежегодно уточняются в соответствии с бюджетами, утвержденными на очередной финансовый год.

Сводная информация об объемах и источниках финансирования муниципальной программы по годам ее реализации приведена в таблице № 3.

Таблица № 3

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Всего |
| Всего финансовых затрат, в том числе | 44770,7 | 14700 | 39200 | 36200 | 7200 | 142070,7 |
| из Фонда ЖКХ | 20528,1 |  |  |  |  | 20528,1 |
| из краевого бюджета | 8646,30 |  |  |  |  | 8646,30 |
| из бюджета города | 15596,30 | 14700 | 24700 | 21700 | 7200 | 83896,30 |
| из внебюджетных источников |  |  | 14500 | 14500 |  | 29000 |
| Капитальные вложения, в том числе | 43720,7 | 7100 | 35500 | 32500 | 3500 | 122320,7 |
| из бюджета города | 14546,3 | 7100 | 21000 | 18000 | 3500 | 64146,3 |
| НИОКР, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы, в том числе | 1050 | 7600 | 3700 | 3700 | 3700 | 19750 |
| из бюджета города | 1050 | 7600 | 3700 | 3700 | 3700 | 19750 |

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Высокая аварийность и низкое качество предоставления услуг в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и горячего водоснабжения связана с высоким уровнем износа основных фондов, для снижения уровня риска планируются мероприятия по модернизации и ремонту систем коммунальной инфраструктуры.

Для сферы обращения с отходами основным фактором риска является загрязнение окружающей среды и почвы. Для снижения уровня риска планируются мероприятия по модернизации системы обращения с отходами.

Перебои в электроснабжении жилых домов в западной части города и в районе ГУП ДХ АК «Алейское ДСУ-3» связано с постоянным увеличением застройки жилого фонда в западной части города и отсутствием непосредственного соединения к сетям гарантирующего поставщика электроэнергии. Для снижения уровня риска планируются мероприятия по строительству линий электропередач, установке трансформаторных подстанций.

Низкий уровень жилищных условий граждан города связан с отсутствием своевременных мер по капитальному ремонту жилищного фонда. Для снижения уровня риска планируются мероприятия по ремонту домов и помещений, а также переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности программы осуществляется согласно приложению 2 к постановлению администрации города от 23.04.2014 № 483 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Алейска».

7. Механизм реализации муниципальной программы

Текущее управление и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель в соответствии с наделенными полномочиями:

Ответственный исполнитель:

1) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

2) представляет в комитет по экономике и труду администрации города сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы, согласованные с комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике администрации города в части финансового обеспечения;

3) проводит оценку эффективности муниципальной программы;

4) запрашивает от участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

5) рекомендует участникам муниципальной программы осуществить разработку отдельных мероприятий и планов их реализации;

6) подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты и представляет их комитет по экономике и труду администрации города.

Участники муниципальной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции, а также несут ответственность за их исполнение;

2) представляют ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки ежеквартальных и годового отчетов.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет отчет о реализации муниципальной программы в комитет по экономике и труду администрации города. Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют необходимую информацию ответственному исполнителю муниципальной программы.

По истечении срока реализации муниципальной программы ответственный исполнитель подготавливают сводный отчет, который не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, направляет в комитет по экономике и труду администрации города.

К отчету прилагаются:

- пояснительная записка, отражающая состояние проблем, на решение которых направлена муниципальная программа;

- описание степени достижения целей и задач;

- анализ эффективности муниципальной программы, сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы (с обоснованием отклонений по индикаторам, плановые значения по которым не достигнуты), запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

По истечении срока реализации муниципальной программы ответственный исполнитель представляет вышеуказанную информацию на заседание Совета администрации города.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно, не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, подготавливает отчет об оценке эффективности муниципальной программы по итогам года в соответствии с методикой оценки эффективности  муниципальной программы и направляет в комитет по экономике и труду администрации города.