План

создания объектов транспортной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования

город Алейск на 2024 год

| № п/п | Наименование объекта (проекта) | Наименование программы, в соответствии с которой реализуется проект | Место реализации проекта | Полная стоимость строительства, в том числе по источникам (федеральный бюджет/краевой бюджет/ бюджет города/внебюджетные источники), тыс.руб. | Профинансировано с начала реализации проекта, в том числе по источникам (федеральный бюджет /краевой бюджет/бюджет города /внебюджетные источники), тыс.руб. (по состоянию на 01.01.2024) | Планируемый объем финансирования в текущем году, в том числе по источникам (федеральный бюджет/краевой бюджет/бюджет города/внебюджетные источники), тыс.руб. | Планируемые сроки строительства | Степень  готовности (%) на начало года | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Объекты транспортной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного значения | МП «Проведение мероприятий по благоустройству и обеспечению безопасности дорожного движения в городе Алейске на 2020-2024 годы» | г. Алейск | Всего 12264,7  в том числе:  - краевой бюджет – 12142;  - бюджет города – 122,7 | - | Всего 10009,091  в том числе:  - краевой бюджет – 9909,00;  - бюджет города – 100,091 | 2024 год | 0 | Капитальный ремонт дорожного покрытия (наименование улицы, переулка), протяженность ул.Советская ,  830 м |
|  | 2. Объекты инженерной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 2. | Поставка модульной котельной | МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алейск Алтайского края» на 2020-2024 годы | г. Алейск | Всего 100000  в том числе:  - краевой бюджет – 80000  - бюджет города –  20000 | - |  | 2024 год | - | Поставка модульной котельной мощностью 6,7 Мвт |