План

создания объектов транспортной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования

город Алейск на 2020 год

| № п/п | Наименование объекта (проекта) | Наименование программы, в соответствии с которой реализуется проект | Место реализации проекта | Полная стоимость строительства, в том числе по источникам (федеральный бюджет/краевой бюджет/ бюджет города/внебюджетные источники), тыс.руб. | Профинансировано с начала реализации проекта, в том числе по источникам (федеральный бюджет /краевой бюджет/бюджет города /внебюджетные источники), тыс.руб. (по состоянию на 01.01.2020) | Планируемый объем финансирования в текущем году, в том числе по источникам (федеральный бюджет/краевой бюджет/бюджет города/внебюджетные источники), тыс.руб. | Планируемые сроки строительства | Степень  готовности (%) на начало года | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Объекты транспортной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного значения | МП «Проведение мероприятий по благоустройству и обеспечению безопасности дорожного движения в городе Алейске на 2020-2024 годы» | г. Алейск | Всего: 6674,7  КБ-6608  МБ-66,7 |  | Всего: 6674,7  КБ-6608  МБ-66,7 | 2020 год |  | Ремонт дорожного покрытия, протяженность всего 0,5 км  в т.ч.  пер.Гаврилина |
|  | 2. Объекты инженерной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 2. | Строительство котельной МКУ-3,0  Г.Алейск, ул.Мира, 24 д | МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алейск Алтайского края» на 2020-2024 годы | г. Алейск | Всего: 5050,5  КБ-5000  МБ-66,7 |  |  | 2020 год |  | Разработка ПСД, строительство котельной 3,0 МВт |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | Распоряжение Правительства АК № 473-р от 24.12.2019 | г.Алейск | Всего - 2693,6  КБ – 2558,9  МБ – 134,7 |  | Всего - 2693,6  КБ – 2558,9  МБ – 134,7 | 2020 год |  | Ремонт 328 м сетей водопровода |