План

 создания объектов транспортной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования

город Алейск на 2022 год

| № п/п | Наименование объекта (проекта) | Наименование программы, в соответствии с которой реализуется проект | Место реализации проекта | Полная стоимость строительства, в том числе по источникам (федеральный бюджет/краевой бюджет/ бюджет города/внебюджетные источники), тыс.руб. | Профинансировано с начала реализации проекта, в том числе по источникам (федеральный бюджет /краевой бюджет/бюджет города /внебюджетные источники), тыс.руб. (по состоянию на 01.01.2021) | Планируемый объем финансирования в текущем году, в том числе по источникам (федеральный бюджет/краевой бюджет/бюджет города/внебюджетные источники), тыс.руб. | Планируемые сроки строительства | Степеньготовности (%) на начало года | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Объекты транспортной инфраструктуры |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользованияместного значения | МП «Проведение мероприятий по благоустройству и обеспечению безопасности дорожного движения в городе Алейске на 2020-2024 годы» | г. Алейск | Всего – 15000,МБ-150КБ-14850 | - | Всего – 6655,МБ-99КБ-6556 | 2022 год | 0 | Ремонт дорожного покрытия, протяженность всего 500 мв т.ч. пер.Пляжный |
|  | 2. Объекты инженерной инфраструктуры |
|  | Строительство котельной МКУ-3,0г.Алейск, ул.Мира, 24 д |  Госпрограмма АК «Обеспечение населения АК жилищно-коммунальными услугами»Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | - | Всего: 74747,5КБ-74000МБ-747,5 | - | Всего: 74747,5КБ-74000МБ-747,5 | 2022 год | 0 | Строительство котельной |