Утвержден

постановлением Администрации города

от 14.05.2021 № 289

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта | Мощность объекта, сметная стоимость, тыс.руб. | Планируемый период строительства. Годы фактического начала и прекращения строительства. Степень завершения | Реестровый номер имущества | Документы основания для выделения средств из бюджетов (начало строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб. всего, в т.ч. из федерального бюджета | Остаток сметной стоимости, тыс.руб. по состоянию на 01.01.2021 | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства | | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
| Всего в тыс. руб. | В т.ч. за счет средств федерального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Заказчик-Администрация города Алейска Алтайского края,  Застройщик-АКГУП Алтайстройзаказчик,  Подрядчик – ООО «Строй-мастер» Реконструкция и строительство водопроводных сетей в г. Алейске Алтайского края | 30657м.  62464 | 2013-2015  50% готовности | 1 | Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017гг. | 62464  В т.ч. Федерального бюджета -30420 | - | По итогам разработки технической документации | По итогам разработки технической документации | 2022 |