Алтайский край

Администрация города Алейска

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**29.01.2019 № 22/1-р**

г. Алейск

О мерах по подготовке и

проведению весеннего

паводка 2019 года

С целью снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики города в период весеннего паводка 2019 года, во исполнение распоряжения Правительства Алтайского края от 11.01.2019 №1-р:

1. Утвердить план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории города в период весеннего паводка 2019 года (прилагается).
2. Рекомендовать всем руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от форм собственности, и гражданам домовладения которых попадают в зону возможного подтопления во избежание подтопления территории города до начала весеннего паводка очистить от снега подведомственную и прилегающую территорию, крыши, пропускные трубы ливневых каналов, кюветы от снега и льда до 15.03.2019г.
3. Рекомендовать комитету по ЖКХ, транспорту, строительству и архитектуре администрации города (Данилушкин С.Н.) совместно с ООО «Цветовод» (Доронина Н.А.) до начала паводка провести очистку пропускных труб ливневых каналов от снега на территории города до 15.03.2019.
4. Рекомендовать гражданам, имеющим земельные участки, жилье и другие строения, провести своевременные работы по очистке от снега крыш, водосточных труб, канав и кюветов на своих участках и прилегающей территории с целью свободного пропуска талых вод.
5. Рекомендовать комитету по образованию и делам молодежи администрации города (М.В. Соловьева), директору КГБПОУ «Алейский технологический техникум» (Я.Я. Ровейн) проводить разъяснительную работу с детьми и их родителями по соблюдению правил безопасности в период ледохода и паводка.
6. Городской эвакуационной комиссии (Е.В. Попова) быть в готовности к проведению эвакуации населения из районов подтопления, обеспечению условий жизнеобеспечения пострадавшего населения.
7. Данное распоряжение опубликовать в газете «Маяк труда».
8. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава города И.В. Маскаев

 УТВЕРЖДЕН

 распоряжением администрации

 города от 29.01.2019 № 22/1-р

**ПЛАН**

**основных организационно-технических и профилактических**

**мероприятий по защите населения и территории города в период**

**весеннего половодья 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Проводимые мероприятия | Дата проведения | Ответственные исполнители |
| 1 | Проведение разъяснительной работы через местные СМИ, официальный сайт администрации города с населением о потенциальной опасности весеннего паводка и основных мерах безопасности в этот период | март- апрель | Отдел по печати и информации администрации города, отдел по делам ГО и ЧС администрации города |
| 2 | Создание аварийного запаса: - ГСМ;- щебня и других материально- технических средств | до 15.03.2019 | Комитет по ЖКХ, транспорту, строительству и архитектуре администрации города, ООО «Цветовод», ООО «Алейскводоканал», филиал «Алейские МЭС» АО « СК Алтайкрайэнерго» |
| 3 | Проведение комплекса санитарно- гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение заражения острыми кишечными инфекциями населения города | до 15.03.2019 | КГБУЗ «Алейская ЦРБ», филиал «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» по г. Алейску и 6 районам |
| 4 | Ревизия оборудования водоснабжения, проведение работ по его герметизации и укреплению | март | ООО «Алейскводоканал» |
| 5 | Усиление креплений опор ВЛЭП в грунте в зонах возможного подтопления и на болотистых участках | март-апрель | филиал «Алейские МЭС»АО «СК Алтайкрайэнерго» |
| 6 | Подготовка спасательного звена на воде | март | ООО «Цветовод» |
| 7 | Контроль за качеством питьевой воды | постоянно | Филиал «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» по г. Алейску и 6 районам, ООО «Алейскводоканал» |
| 8 | Подготовка аварийно- восстановительных бригад с закреплением объектов (участков) на весь период паводка | до 26.03.2019 | Комитет по ЖКХ, транспорту , строительству и архитектуре администрации города, ООО «Цветовод», ООО «Алейскводоканал», филиал «Алейские МЭС», управляющие компании |
| 9 | Уточнение списка населения города на случай временной эвакуации из затапливаемых районов города, вручение памяток на случай эвакуации | март | Городская эвакуационная комиссия |
| 10 | Промывка водосточных труб и закрытых ливневых канализаций | март | ООО «Цветовод» |
| 11 | Уточнение порядка взаимодействия с гидропостом Алейской метеостанции | с началом паводка | ЕДДС города |
| 12 | Оповещение населения об угрозе затопления (подтопления) и необходимости эвакуации (временного отселения) из опасных районов | при угрозе затопления, подтопления | Городская эвакокомиссия, ЕДДС города (система оповещения ГО города), МО МВД России «Алейский» (с привлечением автомобилей, оборудованных СГУ) |
| 13 | Подготовка транспорта для вывоза эвакуируемого населения на случай временного отселения из затапливаемых районов | март | Городская эвакокомиссия, ООО «Цветовод», ОУ ДПО Алейская автошкола ДОСААФ России |
| 14 | Подготовка пунктов временного размещения (ПВР) эвакуируемого населения из затапливаемых районов | март | Городская эвакокомиссия, КГБПОУ «Алейский технологический техникум» |
| 15 | Сопровождение ледохода, получение (представление) оперативной информации о паводковой обстановке | на период паводка | Отдел по делам ГО и ЧС администрации города, ЕДДС города |
| 16 | Вывоз снега с территории города на площадки складирования, очистка придорожных кюветов и сточных канав, пропускных труб ливневых каналов | март- апрель | Комитет по ЖКХ, транспорту, строительству и архитектуре администрации города, ООО «Цветовод» рекомендовать организациям и населению города |
| 17 | Уточнение Плана взаимодействия с Алейским гарнизоном | до 26.03.2019 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации города, представитель в/ч 41659 |
| 18 | Проверка приведение в рабочее состояние уличного освещения в районах возможного подтопления | до 26.03.2019 | ООО «Цветовод», филиал «Алейские МЭС»АО «СК Алтайкрайэнерго» |